## Slide 2
Inicio
t = 0
Capacitación
t = 55
Pranificación
t = 55
Preparar el ambiente
t = 10
Obtener datos
t = 5
Preparar datos de entrenamiento
t = 40
Definir modelos
t = 30
Entrenar modelos
t = 35
Ajustar modelos
t = 15
Testear modelos unitariamente
t = 30
Revisar codigo
t = 10
Optimizar codigo
t = 40
Analizar resultados
t = 30
Documentar resultados
t = 40
Discutir resultados con el cliente
t = 30
Subir material a GIT
t = 5
Escribir manual
t = 30
Informe de avance
t = 30
Memoria final
t = 40
Revisión y correción Memoria
t = 20
Video Demo
t = 10
Preparar Presentación púclica
t = 20
Revisión y correción Presentación
t = 10
Fin
t = 0